**Protokół Nr 139/2020**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu**

**odbytego w dniu 20 października 2020 roku**

**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu**

**ul. Północnej 15**

O godzinie 14:05 Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra rozpoczął posiedzenie Zarządu zgodnie   
z listą obecności *(załącznik Nr 1 do protokołu).*

W posiedzeniu uczestniczyli:

1.Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Alicja Prill - Wicestarosta

3.Mariusz Norsesowicz - Członek Zarządu

4.Mariusz Kuziel - Członek Zarządu – uczestniczenie   
w posiedzeniu w sposób zdalny

5.Wioletta Drzewińska - Członek Zarządu – uczestniczenie   
w posiedzeniu w sposób zdalny

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sposób zdalny zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 i 2 Ustawy z dnia   
2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   
i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.)

**Ad.2**

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy Nr IZM//121/2020 z dnia 07.10.2020.r. na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym na ul. Celnej w Myśliborzu.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

**Ad. 3**

**Wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy Nr IZM//121/2020 z dnia 07.10.2020.r. na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych wraz   
z oznakowaniem aktywnym na ul. Celnej w Myśliborzu.**

*(Karta sprawy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu).*

**Przewodniczący Zarządu – Andrzej Potyra**

Przedstawił przedmiotową sprawę zgodnie z kartą sprawy. Przekazał, że z uwagi na fakt, iż roboty objęte umową realizowane będą częściowo na terenie cmentarza komunalnego wpisanego w rejestr zabytków, konieczne było sporządzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Umowny termin wykonania robót został wyznaczony na dzień 20.10.2020r. Aneks do umowy dotyczy wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.10.2020r.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

***Zarząd Powiatu*** ***wyraził zgodę na podpisanie przedmiotowego aneksu do umowy.***

***Za głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw – 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.***

**Ad. 4**

**Spraw różnych nie zgłoszono.**

**Ad. 5**

**Zakończenie posiedzenia.**

Po wyczerpaniu porządku obrad o godz. 14:08 Zarząd zakończył posiedzenie.

Protokołowała:

Dominika Bułgajewska

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu .............................

2 Alicja Prill - Wicestarosta …………………..

3. Mariusz Norsesowicz - Członek Zarządu ..............................

4. Mariusz Kuziel - Członek Zarządu ..............................

5. Wioletta Drzewińska - Członek Zarządu …………………..

Podpis Sekretarza Powiatu:

…………………………….